| PROYECTO | Orchid Cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 18-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (FAE)

No procede

DOCUMENTOS A UTILIZAR (APO)

No procede

ADQUISICIONES

| # | EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Orchid cosmetics | Todos | Equipo de trabajo |

CALENDARIO DE ADQUISICIONES

Las adquisiciones son requeridas desde el día 31 de octubre para poder utilizarlas en el plan de formación.

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES PARA LAS ADQUISICIONES

Las adquisiciones no podrán demorarse más del 3 de noviembre.

POR CADA RECURSO

| # | 1 |
| --- | --- |
| RECURSO | Equipo de trabajo |
| ENUNCIADO DEL TRABAJO | Se requiere la contratación temporal de personal especializado en desarrollo de software y soporte técnico para reforzar el equipo interno del proyecto. Las tareas incluyen diseño, implementación y pruebas de módulos del sistema. |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | Publicación de convocatoria y solicitud de propuestas (RFP) a proveedores de servicios tecnológicos. Evaluación de las propuestas recibidas en base a criterios de coste, experiencia técnica y disponibilidad |
| PROVEEDORES YA CUALIFICADOS | No aplica. |
| TIPO DE CONTRATO | Temporal. |
| SEGUIMIENTO DEL PROVEEDOR | Revisiones de informes de desempeño elaborados por el equipo de trabajo de forma diaria para evaluar el progreso y la calidad de las tareas realizadas. Revisión de cumplimiento de entregables y tiempos de respuesta. |
| CONTROLES DE CALIDAD | Revisión del código y documentación técnica. Pruebas unitarias y de integración automatizadas. |
| RESPONSABLES | Director del proyecto |

CRITERIOS DE SELECCIÓN

| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| Precio ofertado | 25% |
| Disponibilidad de recursos propios | 15% |
| Experiencia | 35% |
| Garantía que ofrece | 25% |
|  | 100 % |

AUDITORÍAS DE LAS ADQUISICIONES

Se realizarán auditorías internas al finalizar cada fase crítica del proyecto para: - Evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos contractuales. - El informe de auditoría será revisado por el director del Proyecto.

CIERRE DE LAS ADQUISICIONES

Revisión final del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Validación de entregables y aprobación de pagos finales.