| PROYECTO | Orchid Cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 26-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

| TIPOS DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DIMENSIÓN |
| Poca prioridad | Cambios que son considerados poco importantes, como cambios ligeros en las historias de usuario o cambios en el código que no afectase demasiado la funcionalidad | Código o historias de usuario |
| Media prioridad | Cambios que son considerados de media envergadura, es decir, cambios que afecten a la planificación del proyecto o modificar algunos documentos menores | Planificación y metodología |
| Alta prioridad | Cambios que son considerados de alta prioridad, como cambios en el acta de constitución, salarios, o ampliación del proyecto | Alcance |

ROLES

| ROL | RESPONSABILIDADES | TIPO DE CAMBIO | NIVEL DE ACCESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Director | Seguimiento y análisis de cambios de poca o media importancia para el proyecto | Cambios de poca o media prioridad del proyecto | Total |
| Equipo desarrollador | Presentación de los cambios al director y al patrocinador | Todo tipo de cambios | Parcial |
| Patrocinador | Análisis de los cambios críticos o que cambien en profundidad el proyecto para dar su parecer | Cambios de alta prioridad del proyecto | Total |

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE CAMBIOS

| FASE | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE (ROL) |
| --- | --- | --- | --- |