| PROYECTO | Orchid cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 18-01-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR (de los FAE)

La marca y los colores de la empresa deben de ser visibles en todas las pestañas de la web.

| OBJETIVOS DE CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENTREGABLE | OBJETIVO | MÉTRICA |
| E1 | Aplicación web de compra de productos y servicios de cosmética | La aplicación cumple todos los requisitos planteados |
| E2 | Instrucciones de instalación y puesta en producción | Los manuales explican el funcionamiento de la aplicación |
| E3 | Fuentes de la aplicación | El código se atañe a los documentos correspondientes |

ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo. | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3 | Base de datos | Pruebas e integración | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.2 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.4 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de pedido | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.6 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.8 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de la entidad CantidadServicio | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.10 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.12 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio | Equipo de trabajo |
| 1.2.2.14 | Repositorios | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría | Equipo de trabajo |
| 1.2.3.2 | Servicios | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de usuarios | Equipo de trabajo |
| 1.2.3.4 | Servicios | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos | Equipo de trabajo |
| 1.2.3.6 | Servicios | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos | Equipo de trabajo |
| 1.2.3.8 | Servicios | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética | Equipo de trabajo |
| 1.2.3.10 | Servicios | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras | Equipo de trabajo |
| 1.2.4.2 | Controladores | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios | Equipo de trabajo |
| 1.2.4.4 | Controladores | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos | Equipo de trabajo |
| 1.2.4.6 | Controladores | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética | Equipo de trabajo |
| 1.2.4.8 | Controladores | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos | Equipo de trabajo |
| 2.1.1.2 | Instrucciones de instalación | Verificación de las instrucciones de instalación. | Equipo de trabajo |
| 2.1.2.2 | Instrucciones de puesta en producción | Verificación de las instrucciones de puesta en producción. | Equipo de trabajo |

| LISTAS DE CONTROL DE LOS ENTREGABLES |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| E1 | El control de calidad del entregable E1 se realizará en las pruebas unitarias de cada apartado. Si todas pasan exitosamente sin gastar excesivos recursos, se considerará que el entregable E1 tiene la calidad adecuada. |
| E2 | El control de calidad del entregable E2 se medirá en la medida que el despliegue sea exitoso, es decir, que la aplicación se mantenga en pie de forma estable. |
| E3 | El control de calidad del entregable E3 se medirá en base a si los manuales y documentación describen con suficiente exactitud el código y la instalación. |

PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo. | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |

| HITOS A INCLUIR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| H1 | Finalización de las pruebas |
| H2 | Aceptación formal de los entregables por parte del patrocinador y del director del equipo de trabajo |

| REUNIONES A REALIZAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| R1 | Reunión para comprobar que cada entregable cumple con las métricas de calidad |

| INFORMES A ELABORAR |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| I1 | Informe de calidad del entregable E1 |
| I2 | Informe de calidad del entregable E2 |
| I3 | Informe de calidad del entregable E3 |

| AUDITORÍAS EXTERNAS |  |
| --- | --- |
| # | DESCRIPCIÓN |
| A1 | Auditoría externa con el patrocinador para comprobar que compruebe los informes de calidad y dé el visto bueno |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Como las métricas para evaluar la calidad se centran en pruebas de código y en el buen desarrollo de documentación, no usaremos una herramienta externa expresa de medición de calidad