| Nombre del Proyecto | Orchid Cosmetics | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 11-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL HITO | NOMBRE DEL HITO | DESCRIPCIÓN DEL HITO | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formación en Django | El Equipo de Trabajo deberá estar formado en Django para ser capaz de empezar con el desarrollo. | 5-11-2025 |
| 2 | Preparación del entorno | El Equipo de Trabajo debe tener listo el entorno para empezar a desarrollar el proyecto. | 5-11-2025 |
| 3 | Base de datos | La base de datos estará creada con el modelo de datos ya implementado. | 7-11-2025 |
| 4 | Repositorios | Los diferentes repositorios necesarios para la obtención de los datos de la DB están creados. | 9-11-2025 |
| 5 | Servicios | Funcionalidades básicas (CRUD) de todos los servicios implementadas. | 15-11-2025 |
| 6 | Controladores | Funcionalidades básicas (CRUD) de todos los controladores implementadas. | 15-11-2025 |
| 7 | Primer despliegue | Primera versión de prueba del sistema desplegada. | 16-11-2025 |
| 8 | Pasarela de pago | Integración de la pasarela de pago completa y funcional. | 19-11-2025 |
| 9 | Funcionalidad de compra | Funcionalidad de compra de productos y servicios completa. | 23-11-2025 |
| 10 | Despliegue completo | Versión completa de la aplicación web desplegada. | 23-11-2025 |
| 11 | Manuales | Manuales de instalación y puesta en producción redactados. | 30-11-2025 |
| 12 | Código fuente empaquetado | Paquete con el código fuente listo para la entrega. | 30-11-2025 |