| PROYECTO | Orchid cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 12-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 1 | Instalación de las herramientas | Instalación de los entornos, dependencias y librerías necesarias (Python, frameworks, gestor de bases de datos, entorno frontend, etc.) para el desarrollo del proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2 | Preparación del entorno de trabajo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Preparación del entorno | 5-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 2 | Formación en las tecnologías que se van a utilizar |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 2 | Formación en las tecnologías que se van a utilizar. | Preparación del equipo en el uso de las herramientas seleccionadas (frameworks de backend y frontend, bases de datos, librerías de pruebas, etc.). |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 2 | Preparación del entorno de trabajo |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Preparación del entorno | 5-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 1 | Instalación de las herramientas |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 3 | Diseño de modelo entidad-relación | Creación del modelo conceptual de la base de datos que define las entidades, sus atributos y relaciones, asegurando integridad y coherencia de los datos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3 | Base de datos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Base de datos | 7-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 4 | Implementación de clases en Python |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 4 | Implementación de clases en Python | Traducción del modelo entidad-relación a clases en Python que representen las entidades y sus relaciones. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 3 | Base de datos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Base de datos | 7-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 3 | Diseño de modelo entidad-relación |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 5 | Pruebas e integración |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 5 | Pruebas e integración | Verificación del correcto funcionamiento de las clases de modelo y su integración con la base de datos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Base de datos |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Base de datos | 7-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 4 | Implementación de clases en Python |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 6 | Implementar repositorio para la entidad Usuario |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 6 | Implementar repositorio para la entidad Usuario | Creación del repositorio que gestione las operaciones CRUD de la entidad Usuario y su comunicación con la base de datos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 5 | Pruebas e integración |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 7 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 7 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de usuarios. | Desarrollo de pruebas unitarias que verifiquen el correcto funcionamiento de las operaciones del repositorio de Usuario. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 6 | Implementar repositorio para la entidad Usuario |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 8 | Implementar repositorio para la entidad Pedido | Implementación del repositorio responsable de las operaciones CRUD y consultas específicas sobre los pedidos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 9 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 9 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Pedido. | Verificación mediante pruebas unitarias del correcto funcionamiento del repositorio de Pedido. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 8 | Implementar repositorio para la entidad Pedido |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 10 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto | Creación del repositorio que gestione la relación entre productos y pedidos, manteniendo las cantidades asociadas. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 14 | Implementar repositorio para la entidad Producto. |
| 15 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 11 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 11 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadProducto. | Ejecución de pruebas unitarias para garantizar la integridad de los datos en el repositorio de CantidadProducto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 10 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 12 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. | Desarrollo del repositorio encargado de manejar la relación entre servicios y pedidos, gestionando cantidades y referencias. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 16 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. |
| 17 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 13 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 13 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de CantidadServicio. | Comprobación mediante pruebas unitarias del correcto funcionamiento del repositorio de CantidadServicio. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 12 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 14 | Implementar repositorio para la entidad Producto. | Desarrollo del repositorio que administre las operaciones de la entidad Producto, incluyendo búsqueda, inserción, actualización y eliminación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 15 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. |
| 10 | Implementar repositorio para la entidad CantidadProducto |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 15 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Producto. | Ejecución de pruebas unitarias que aseguren la funcionalidad y consistencia del repositorio de Producto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 14 | Implementar repositorio para la entidad Producto. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 16 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. | Implementación del repositorio que gestione las operaciones de la entidad Servicio y sus relaciones con otras entidades. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 17 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. |
| 12 | Implementar repositorio para la entidad CantidadServicio. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 17 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Servicio. | Creación de pruebas unitarias que garanticen la estabilidad y exactitud del repositorio de Servicio. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 16 | Implementar repositorio para la entidad Servicio. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 18 | Implementar repositorio para la entidad Categoría. | Desarrollo del repositorio para la gestión de categorías de productos y servicios. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 19 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 19 | Implementar pruebas unitarias para el repositorio de Categoría. | Validación mediante pruebas unitarias de las operaciones del repositorio de Categoría. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 4 | Repositorios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Repositorios | 9-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 18 | Implementar repositorio para la entidad Categoría. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 20 | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | Desarrollo del servicio que encapsula la lógica de negocio relacionada con los usuarios y su autenticación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 21 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 21 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de los usuarios. | Verificación funcional del servicio de usuarios mediante pruebas unitarias. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 20 | Implementar un servicio que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 22 | Implementar servicio para la gestión de pagos con braintree. | Creación del servicio que integra la pasarela de pago Braintree para procesar transacciones seguras. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |
| Funcionalidad de compra | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 23 | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 23 | Implementar pruebas del servicio de gestión de pagos | Desarrollo de pruebas unitarias que aseguren la correcta integración con Braintree y la validación de pagos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 22 | Implementar servicio para la gestión de pagos con braintree. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 24 | Implementar el servicio de productos | Implementación del servicio que centraliza la lógica de negocio de los productos y su relación con el catálogo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 25 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 25 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de productos | Creación de pruebas que garanticen el correcto funcionamiento del servicio de productos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 24 | Implementar el servicio de productos |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 26 | Implementar el servicio de servicios de cosmética | Implementación del servicio que gestiona los servicios ofrecidos por la empresa y sus operaciones CRUD. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 27 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 27 | Implementar pruebas unitarias para el servicio de servicios de cosmética | Ejecución de pruebas unitarias para validar la funcionalidad del servicio de servicios de cosmética. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 26 | Implementar el servicio de servicios de cosmética |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 28 | Implementar servicio para la gestión de las compras | Desarrollo del servicio encargado de coordinar el proceso de compra, validaciones, y actualización de inventarios. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |
| Funcionalidad de compra | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 29 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 29 | Implementar pruebas unitarias sobre el servicio de gestión de las compras | Pruebas unitarias que garanticen la integridad de los procesos de compra y facturación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 5 | Servicios |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Servicios | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 28 | Implementar servicio para la gestión de las compras |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 30 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. | Creación del controlador que maneja las peticiones HTTP relacionadas con los usuarios, autenticación y roles. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 31 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. |
| 40 | Implementar una página de inicio de sesión pidiendo el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) |
| 41 | Implementar una pagina de creación de cuenta pidiéndole todo lo necesario para crear un usuario (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 31 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de los usuarios. | Desarrollo de pruebas que verifiquen el correcto funcionamiento del controlador de usuarios. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 30 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 32 | Implementar el controlador de productos | Creación del controlador que gestione las peticiones y respuestas relacionadas con los productos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 33 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos |
| 39 | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 33 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de productos | Validación del comportamiento del controlador de productos mediante pruebas unitarias. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 32 | Implementar el controlador de productos |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 34 | Implementar el controlador de servicios de cosmética | Implementación del controlador que gestione la lógica de enrutamiento y peticiones de los servicios cosméticos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 35 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética |
| 39 | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 35 | Implementar pruebas unitarias para el controlador de servicios de cosmética | Comprobación de la funcionalidad del controlador de servicios de cosmética mediante pruebas unitarias. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 34 | Implementar el controlador de servicios de cosmética |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 36 | Implementar controlador para la gestión de pedidos | Desarrollo del controlador que maneja las operaciones relacionadas con la creación, actualización y seguimiento de pedidos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 37 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 37 | Implementar pruebas unitarias sobre el controlador de gestión de los pedidos | Pruebas que aseguren la correcta gestión y respuesta del controlador de pedidos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 6 | Controladores |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Controladores | 15-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 36 | Implementar controlador para la gestión de pedidos |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 38 | Implementar una barra de búsqueda para acceder en cualquier momento a cada ventana | Implementación de una barra de búsqueda global que permita al usuario navegar rápidamente entre las distintas secciones de la aplicación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 39 | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos | Creación de la pantalla principal con elementos destacados y enlaces de navegación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 32 | Implementar el controlador de productos |
| 34 | Implementar el controlador de servicios de cosmética |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 42 | Implementar un catálogo donde se muestren todos los datos de los productos y servicios |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 40 | Implementar una página de inicio de sesión pidiendo el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) | Desarrollo del formulario de autenticación con validación de credenciales. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 30 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 41 | Implementar una pagina de creación de cuenta pidiéndole todo lo necesario para crear un usuario (añadiendo también la lógica de inicio de sesión) | Creación del formulario de registro de usuarios y su integración con el backend. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 30 | Implementar un controlador que gestione todo aquello relacionado con los usuarios, login, registrarse, CRUD sobre los usuarios, gestión de roles. |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 42 | Implementar un catálogo donde se muestren todos los datos de los productos y servicios | Diseño de la vista de catálogo con información detallada de los productos y servicios disponibles. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 39 | Implementar una ventana “Inicio” donde aparezca el escaparate de productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos destacados y un acceso al catálogo de servicios y productos |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 43 | Implementar un sistema de filtro para el catalogo | Implementación de filtros dinámicos que permitan al usuario buscar por categoría, precio o tipo de servicio. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 44 | Implementar una pestaña para los administradores para modificar el catalogo y los productos y servicios de este | Creación de una sección de administración con permisos restringidos para editar el contenido del catálogo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 45 | Implementar una pestaña que, por medio de un código de seguimiento, muestre el pedido correspondiente | Desarrollo de una interfaz para que el usuario consulte el estado de su pedido mediante un código de seguimiento. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 46 | Implementar una ventana de perfil para que el usuario pueda cambiar sus datos personales | Creación de la vista de perfil con edición de información y actualización de datos. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 47 | Implementar una ventana para que el usuario pueda ver todos los pedidos realizados por él y su estado | Implementación de un historial de pedidos con detalles y estado de cada uno. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 48 | Implementar una ventana de “carrito” con su respectivo sistema de autentificación de pago | Desarrollo del carrito de compras con validación de usuario y conexión al sistema de pago. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 7 | Frontend |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Primer despliegue | 16-11-2025 |  |
| Despliegue completo | 23-11-2025 |  |
| Funcionalidad de compra | 23-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 49 | Redacción de las instrucciones de instalación | Creación de la documentación que describa paso a paso cómo instalar el proyecto. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 8 | Instrucciones de instalación |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Manuales | 30-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 50 | Verificación de las instrucciones de instalación |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 50 | Verificación de las instrucciones de instalación | Revisión de la validez y exactitud de la guía de instalación. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 8 | Instrucciones de instalación |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Manuales | 30-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 49 | Redacción de las instrucciones de instalación |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 51 | Redacción de las instrucciones de puesta en producción | Elaboración del documento que detalla el proceso para desplegar el sistema en entorno productivo. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 9 | Instrucciones de puesta en producción |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Manuales | 30-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 52 | Verificación de las instrucciones de puesta en producción |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 52 | Verificación de las instrucciones de puesta en producción | Revisión y validación de las instrucciones de despliegue. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 9 | Instrucciones de puesta en producción |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Manuales | 30-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |
| 51 | Redacción de las instrucciones de puesta en producción |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 53 | Compresión del código fuente en formato .zip, .rar, .tar.gz. | Empaquetado del código fuente del proyecto para su entrega o distribución. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 10 | Código fuente |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Código fuente empaquetado | 30-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS

| ACTIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR |
| 54 | Compresión de la documentación del proyecto | Generación de un archivo comprimido con toda la documentación del proyecto.. |

| PAQUETE DE TRABAJO |  |
| --- | --- |
| ID | NOMBRE |
| 10 | Código fuente |

| HITOS RELACIONADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| HITO | FECHA | OBSERVACIONES |
| Código fuente empaquetado | 30-11-2025 |  |

| PREDECESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

| SUCESORAS |  |
| --- | --- |
| ID ACTIVIDAD | ADELANTO O RETRASO |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

RECURSOS NECESARIOS