| Nombre del Proyecto | Orchid cosmetics | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Creación | 18-09-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 20-09-2025 | Director | Añadida la información sobre el proyecto. |
| 22-09-2025 | Director | Añadidos los supuestos/restricciones |
| 25-10-2025 | Director | Añadidos supuestos/restricciones sobre los costes. |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

| ID | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | VENCIMIENTO | ESTADO | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El cliente es el responsable de la gestión de los productos y contenidos de la página. | Cliente | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 2 | La gestión de los servicios se realizará externamente. | Cliente | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 3 | La tienda solicitada por el cliente es una tienda básica, sin ofertas, sin seguimiento de pedidos y sin venta de artículos compuestos. | Director | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 4 | El equipo del proyecto utilizará las tecnologías determinadas por la organización. | Director | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 5 | Queda excluido el soporte técnico post-proyecto. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 6 | Sin optimización SEO. | Director | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 7 | Las herramientas y entornos de desarrollo proporcionados por la organización estarán disponibles y sin coste adicional. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |
| 8 | Las adquisiciones no podrán demorarse más del 3 de noviembre. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Validado |  |