| NOMBRE DEL PROYECTO: | Orchid Cosmetics |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 2025-001 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Empresa de distribución de bienes |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Grupo 1.10 |
| FECHA DE CREACIÓN: | 25/09/2025 |
| ELABORADO POR: | Director |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | 1.00 |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 25-09-2025 | Director | Rellenada la información del documento |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Crear una tienda online funcional que permita compras rápidas y clara para los usuarios |
| O2 | Ampliar el alcance de la empresa a través de los medios digitales |
| O3 | Ofrecer diferentes métodos de pago electrónicos y contra reembolso para los usuarios |
| O4 | Creación de un catalogo completo y estructurado por categorías. |
| O5 | Implementar un sistema de gestión de inventario de productos para los empleados |
| O6 | Implementar un sistema de seguridad para que el usuario se sienta seguro mientras compra |

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

| FASE | ACTIVIDADES CLAVE | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA DE LA FASE |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño | - Análisis de los requisitos - Categorización de los requisitos - Diseño de la arquitectura del sistema - Diseñar y estimar historias de usuario - Selección de tecnologías | - Documento de requisitos - Documento de arquitectura del sistema - Documento de historias de usuario - Informe de tecnologías | - Actividades clave completas - Documentos generados |
| Desarrollo | - Configuración del entorno de desarrollo - Desarrollo del backend y base de datos - Desarrollo del frontend - Integración de pasarelas de pago - Implementación de funcionalidades core | - Tienda Virtual - Documentación técnica | - Tienda virtual completada según requisitos |
| Testing | - Pruebas funcionales y de usabilidad - Pruebas de seguridad - Corrección de errores |  |  |
| Lanzamiento | - Configuración del servidor de producción - Migración de datos - Despliegue - Monitoreo inicial |  |  |

DESVIACIONES AUTORIZADAS (NO GENERAN SOLICITUD DE CAMBIO)

| ASPECTO | UMBRALES |
| --- | --- |
| ALCANCE | No autorizadas |
| CRONOGRAMA | Desviación de la finalización del proyecto no permitida |
| PRESUPUESTO | Desviación de hasta 2.000€ sobre los recursos del proyecto |

CRITERIOS DE ÉXITO

- Criterios de aceptación del proyecto: - Plataforma web funcional y operativa - Sistema de pagos integrado y probado - Catálogo de productos cargado (mínimo 20 productos) - Primeras ventas realizadas exitosamente - Criterios comerciales: - Dar a conocer la marca corporativa de la empresa

DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA PLAN DE GESTIÓN DE COSTES PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS REGISTRO DE SUPUESTOS REGISTRO DE INTERESADOS REGISTRO DE RIESGOS

APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |
| Director del Proyecto |  |  |