| Nombre del Proyecto | Orchid Cosmetics | Código del Proyecto | 2025-001 | Fecha de Elaboración | 20-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID DEL RIESGO | CATEGORÍA | RIESGO | PRIORIDAD | IMPACTO |  |  |  | PROBABILIDAD | INTERESADO(FUENTE) | RESPONSABLES |  | PLAN DE CONTINGENCIA (RESPUESTA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ALCANCE | TIEMPO | COSTES | CALIDAD |  |  | SEGUIMIENTO | RESPUESTA |  |
| 1 | Riesgos técnicos | Poco conocimiento de la tecnología por parte del equipo de trabajo. | Muy alta | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alta | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Formación urgente en la tecnología. |
| 2 | Riesgos técnicos | Fallos en el código o defectos críticos en el software. | Alto | Muy alto | Alto | Medio | Muy alto | Alta | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Implementar pruebas unitarias y de integración desde el inicio, revisión de código, pair programming |
| 3 | Riesgos técnicos | Especificaciones técnicas del producto incompletas o poco claras. | Alto | Alto | Alto | Medio | Alto | Media | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Revisar y clarificar especificaciones y validar prototipos |
| 4 | Riesgos de cumplimiento y legales | No cumplimiento de normativas o estándares de software. | Alto | Medio | Muy alto | Muy alto | Alto | Baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Revisar estándares aplicables |
| 5 | Riesgos de cumplimiento y legales | Violación de derechos de propiedad intelectual. | Medio | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Uso de licencias válidas, revisión legal de dependencias. |
| 6 | Riesgos de requerimientos y alcance | Especificaciones del producto de baja calidad o mal definidas. | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Media | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Reuniones periódicas de validación con cliente. |
| 7 | Riesgos de requerimientos y alcance | Alcance del proyecto mal dimensionado. | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Revisión de planificación inicial, priorización de funcionalidades críticas. |
| 8 | Riesgos de requerimientos y alcance | Retraso en la entrega de requisitos. | Alto | Medio | Alto | Alto | Alto | Baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Establecer deadlines claros. |
| 9 | Riesgos de calidad del software | Fallos en pruebas y defectos no detectados a tiempo. | Alto | Alto | Alto | Medio | Alto | Media | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Plan de pruebas detallado, revisiones frecuentes, automatización de pruebas. |
| 10 | Riesgos de calidad del software | Retraso en los entregables que impacta en la calidad final. | Alto | Alto | Alto | Medio | Muy alto | Baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Entregas parciales revisadas. |
| 11 | Riesgos de calidad del software | Documentación técnica insuficiente o incorrecta. | Alto | Alto | Medio | Medio | Alto | Media | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Revisiones de documentación, plantillas estándar, aprobación del equipo. |
| 12 | Riesgos de calidad del software | Uso de prácticas de desarrollo deficientes o sin revisión de código. | Alto | Alto | Muy alto | Medio | Muy alto | Muy baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Establecer normas de desarrollo, revisiones de código. |
| 13 | Riesgos de reputación y relación con el cliente | Equipo de trabajo con informes no positivos de desempeño. | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Mejorar comunicación. |
| 14 | Riesgos de reputación y relación con el cliente | Equipo de trabajo manifiesta disputas internas que afectan la comunicación. | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy alto | Muy baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Mediación. |
| 15 | Riesgos de reputación y relación con el cliente | Entregables entregados fuera de tiempo o con baja calidad, afectando la percepción del grupo. | Alto | Medio | Muy alto | Medio | Muy alto | Baja | Director del proyecto | Equipo de desarrollo | Equipo de desarrollo | Planificación realista, entregas parciales revisadas. |