| NOMBRE DEL PROYECTO: | Orchid cosmetics |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROYECTO: | 2025-001 |
| PROPIETARIO DEL PROYECTO: | Empresa de distribución de bienes |
| PATROCINADOR DEL PROYECTO: | Jesús Torres Valderrama |
| DIRECTOR DEL PROYECTO: | Grupo 1.10 |
| FECHA DE CREACIÓN: | 18/09/2025 |
| ELABORADO POR: | Director |
| VERSIÓN DEL DOCUMENTO: | 01.00 |

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- |
| 20/09/2025 | Director | Añadida la información sobre el proyecto. |
| 22/09/2025 | Director | Añadir descripciones del proyecto (alto nivel, exclusiones, …) |
| 27/09/2025 | Director | Modificación de los hitos |

PROPÓSITO DEL PROYECTO

El cliente es una empresa de distribución de bienes, en concreto de productos y servicios de cosmética. El cliente no dispone de página web por lo que quiere modernizar su flujo de venta dando salto al mundo digital. Actualmente, los clientes van a la tienda para realizar las compras. El cliente solicita el desarrollo de una aplicación web para la venta de productos y servicios de cosmética, con el fin de llegar al mayor número posible de clientes.

DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, RESULTADO(S)/PRODUCTO(S)

El producto a desarrollar es una página web para la compra online de productos y servicios de cosmética en español. La aplicación será administrada por el personal de la empresa de distribución de bienes. Se diseñará y desarrollará una aplicación web que cuente con un catálogo donde listar todos los productos, un escaparate donde mostrar los productos más llamativos para incentivar la compra, además, se proporcionarán varios métodos de método. Durante el proceso de compra se tendrá acceso a un carrito de la compra donde se irán registrando los productos seleccionados. Se entregarán al cliente las fuentes del producto y se realizarán unas instrucciones de instalación y puesta en producción.

EXCLUIDO DEL PROYECTO

- Los servicios no contarán con gestión de reservas por parte de la aplicación. - Sistema de devoluciones de productos y servicios. - No habrá soporte a otros idiomas. - El mantenimiento de la aplicación queda fuera del alcance del proyecto - La formación sobre la administración y uso de la aplicación en las instalaciones del cliente queda fuera del proyecto.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Id | Nombre | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Aplicación | Aplicación web de compra de productos y servicios de cosmética. |
| E2 | Documentación | Instrucciones de instalación y puesta en producción. |
| E3 | Código | Fuentes de la aplicación. |

OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollo de la aplicación web. |
| O2 | Dar el salto al mundo digital por parte de la empresa. |
| O3 | Aumentar las ventas de productos y servicios de cosmética de la empresa. |

REQUISITOS DE ALTO NIVEL

| Id | Requisito |
| --- | --- |
| R1 | El sistema debe estar en español. |
| R2 | Los clientes deben sentirse seguros durante el proceso de compra. |
| R3 | La marca corporativa de la empresa cliente debe reflejarse en el sitio web. |
| R4 | Las versiones del producto para pruebas y evaluación estarán disponibles en algún PaaS. |

CRITERIOS DE ÉXITO

- Producto entregado y aceptado. - Documentación entregada. - Fuentes entregadas.

HITOS CLAVE

| Hito | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | 18-09-2025 |
| Entrega del Plan de Dirección Proyecto | 31-10-2025 |
| Inicio del desarrollo | 03-11-2025 |
| Entrega del proyecto | 05-12-2025 |

PRESUPUESTO RESUMIDO

El presupuesto con IVA incluido es de 14784.16€, teniendo en cuenta que, de las 150 horas de la asignatura, se dedican 100 al proyecto, 66 horas por el equipo Director de Proyecto y 34 por el Equipo de Trabajo, con sueldos de 40€/h y 31.06€/h respectivamente.

INTERESADOS CLAVE

| Interesado | Rol |
| --- | --- |
| Jesús Torres Valderrama | Patrocinador |

SUPUESTOS/RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL

- El cliente es el responsable de la gestión de los productos y contenidos de la página. - La gestión de los servicios se realizará externamente. - La tienda solicitada por el cliente es una tienda básica, sin ofertas, sin seguimiento de pedidos y sin venta de artículos compuestos. - El equipo del proyecto utilizará las tecnologías determinadas por la organización. - Queda excluido el soporte técnico post-proyecto. - Sin optimización SEO.

RIESGOS DE ALTO NIVEL

- El requisito R4 es subjetivo.

NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

- Está autorizado a contratar servicios externos de consultoría y de apoyo técnico, a través de la oficina de Proyectos. - Está autorizado a subcontratar a proveedores de personal técnico cualificado, a través de la Oficina de Proyectos. - Podrá autorizar cambios en el alcance que no supongan un retraso en el plazo de entrega, ni un aumento del presupuesto

APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador |  |  |
| Director del Proyecto |  |  |