| PROYECTO | Orchid cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 25-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (FAE)

El presupuesto del proyecto será consolidado en una línea base de costes. Las solicitudes de cambio que afecten al presupuesto deberán tramitarse conforme al Procedimiento de Control de Cambios, previa aprobación del Equipo Director de Proyecto y el Patrocinador.

DOCUMENTOS APLICABLES (APO)

No hay documentos aplicables.

| TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN |  |
| --- | --- |
| # | TÉCNICA |
| 1 | Estimación basada en tres valores (método PERT) siguiendo una distribución beta. |

| TIPOS DE COSTES |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO O PARTIDA | ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE COSTES |
| Mano de obra | - Equipo Directo de Proyecto |
| Subcontrataciones | - Equipo de Trabajo |
| Equipos | - Equipos informáticos - Infraestructura en la nube |
| Otros costes | - Formación técnica del equipo |

| UNIDADES MONETARIAS |  |
| --- | --- |
| MONEDA | PRECISIÓN |
| Euro | Redondeo a dos decimales “X,YZ”. |

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Las herramientas y entornos de desarrollo proporcionados por la organización estarán disponibles y sin coste adicional.

INFORMES DE COSTES Y FORMATO

Los informes de costes reflejarán los costes estimados para las horas de trabajo contra los costes y horas reales, contendrá los objetivos alcanzados y sus efectos sobre costes y cronograma. Formato: - Introducción - Curva S estimada - Objetivos alcanzados - Objetivos sin alcanzar (si aplica) - Consecuencias sobre costes y cronograma - Acciones a tomar

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE COSTES

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controladores | Control de costes iteración 1 | Equipo de Trabajo |
| 1 | Controladores | Control de costes iteración 2 | Equipo de Trabajo |
| 1 | Controladores | Control de costes iteración 1 | Equipo de Trabajo |

FORMATO INFORME COSTES ACUMULADOS

| UNIDAD DE TIEMPO | CUENTA DE CONTROL, PAQUETE DE TRABAJO O ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| Día | Actividad |
| Semana | Cuenta de control |

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LOS COSTES

MS Project

RESERVAS DE CONTINGENCIA

2.000€

UMBRALES DE DESVIACIÓN PERMITIDOS

0%