| PROYECTO | Orchid Cosmetics | CÓDIGO DE PROYECTO | 2025-001 | FECHA DE ELABORACIÓN | 03-10-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DESARROLLO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web en español para la compra en línea de productos y servicios de cosmética. La aplicación permitirá a los clientes navegar por un catálogo estructurado en categorías, gestionar una cesta de compra visible en todo momento, realizar pedidos de manera rápida y segura, y acceder a diferentes métodos de pago y entrega. La administración del sistema será responsabilidad del personal de la empresa cliente, con un panel para la gestión de productos, servicios, clientes y pedidos. Entregables principales - E1. Aplicación web de venta en línea con funcionalidades de catálogo, cesta, escaparate, gestión de compras, panel de administración y confirmación de pedidos. - E2. Documentación técnica y de instalación para la puesta en producción. - E3. Código fuente del sistema. Exclusiones del alcance - No se contempla la gestión de reservas de servicios. - No se incluirá un sistema de devoluciones. - No habrá soporte multilingüe. - Mantenimiento de la aplicación posterior a la entrega no está incluido. - No se impartirá formación presencial al personal del cliente. - No se incluyen funcionalidades de seguimiento de pedidos complejas, ofertas o venta de artículos compuestos. - No se contempla la optimización SEO. Criterios de aceptación - La aplicación debe permitir al cliente realizar compras en un máximo de tres pasos sin necesidad de registro. - El proceso de compra debe garantizar la seguridad y simplicidad, solicitando únicamente los datos necesarios. - El sistema debe gestionar información de usuarios, productos, servicios y pedidos conforme a lo especificado. - Todas las funcionalidades deben ser accesibles y validadas en entorno de pruebas antes de la entrega final. - La documentación y el código fuente deben entregarse junto con la aplicación funcional.

ESTRUCTURA DE LA EDT

La EDT seguirá la estructura en base a Entregables y será representada de forma gráfica en forma de árbol. Contendrá cuentas de control por cada entregable, sobre la cantidad de niveles de la EDT y el uso de paquetes de planificación se dispondrá de libre albedrío durante su desarrollo.

DICCIONARIO DE LA EDT

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE

CAMBIOS AL ALCANCE

ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES

INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y EL ALCANCE

CONTROL DEL ALCANCE